Інформація щодо виконання Регіональної програми цифрової трансформації Одеської області

| **Захід** | **Виконавці** | **Планове фінансування** | **Фактичне фінансування** | **Стан виконання** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Організаційно-правове забезпечення інформатизації** | | | | |
| 1.1. Підтримка проектів інформатизації регіону, що фінансуються за рахунок коштів міжнародних фондів, установ, організацій та агенцій | Управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації облдержадміністрації | - | - | Фінансування на 2021 рік не передбачено. Підтримки проектів інформатизації за рахунок співфінансування не здійснювалось. |
| 1.2. Визначення цифрової трансформації одним з пріоритетів розвитку області | Обласна державна адміністрація | - | - | Створено профільний структурний підрозділ з цифрової трансформації - управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації  Одеської обласної державної адміністрації. Введено посаду CDTO в ОДА. Відповідно до розпорядження Голови Одеської ОДА від 01.06.2021 р. № 575/од-2021 управління координує діяльність КП «Обласний інформаційно-аналітичний центр». |
| 1.3. Сприяння розвитку цифрової освіти та цифрової грамотності серед державних службовців, освітян, працівників соціальної, медичної, культурної сфер та громадян області | Управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації облдержадміністрації КП "Обласний інформаційно-аналітичний центр" | - | - | У 2021 р. було організовано заходи, спрямовані на підвищення цифрової грамотності серед державних службовців (освітні серіали тощо). |
| 1.4. Сприяння розробці та аналіз стратегій цифрової трансформації територіальних громад Одеської області на предмет компоненту електронної демократії та розробка пропозицій щодо необхідних змін | Управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації облдержадміністрації | - | - | Програмою EGAP проведено конкурсний відбір об’єднаних територіальних громад для реалізації проекту «Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади» EGAP  У 2021 р. пройшли відбір такі громади: Біляївська міська ТГ, Ренійська міська ТГ, Суворовська селищна ТГ, Саф’янівська сільська ТГ, Чорноморська міська ТГ. Проведено консультації, проводиться розробка стратегій впровадження електронної демократії окремо для кожної з пілотних громад з урахуванням особливостей кожної громади. |
| 1.5. Розробка та затвердження порядків оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність районних державних адміністрацій, їх структурних підрозділів та органів виконавчої влади на місцях | Управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації облдержадміністрації | - | - | На вебсайтах районних державних адміністрацій, їх структурних підрозділів та органів виконавчої влади на місцях публікуються актуальні новини про їх професійну діяльність, нормативно-правову базу. |
| 1.7. Розробка та надання методичних рекомендацій для органів місцевого самоврядування щодо впровадження та нормативно-правового регулювання інструментів електронної демократії: бюджету участі, електронних петицій, електронних консультацій, електронних звернень | Обласна державна адміністрація | - | - | Управлінням спільно з Програмою EGAP розпочато роботу з підготовки методичних рекомендацій та алгоритмів впровадження інструментів електронної демократії, а саме: бюджету участі, електронних петицій, електронних консультацій, електронних звернень. Робота триває. |
| **2. Формування і розвиток інфраструктури інформатизації області** | | | | |
| 2.1. Проведення робіт щодо розгортання та удосконалення локальних обчислювальних мереж в органах влади та органах самоврядування області | Управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації облдержадміністрації КП "Обласний інформаційно-аналітичний центр" | - | - | У 2021 р. фінансування не передбачалось. Готується проєкт модернізації локальних обчислювальних мереж в органах влади та органах місцевого самоврядування, на що у 2022 році Програмою передбачено фінансування у розмірі 550 000 грн. |
| 2.2. Забезпечення органів влади області засобами клієнтських автоматизованих робочих місць і копіювально-розмножувальної техніки | Управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації облдержадміністрації Департамент економічної політики та стратегічного планування облдержадміністрації Структурні підрозділи облдержадміністрації Органи місцевого самоврядування | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | Головний виконавець - Департамент економічної політики та стратегічного планування облдержадміністрації. Придбано 16 багатофункціональних пристроїв (БФП), 1 багатофункціональний пристрій (БФП) кольоровий з комплектом тонерів, 3 принтери, 11 сканерів, 3 монітори, 20 комп’ютерів у комплекті, 10 моноблоків, 7 ноутбуків. **Виконання 100%.** |
| 2.3. Розвиток центру обробки даних (ЦОД) органів публічної влади області | Управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації облдержадміністрації КП "Обласний інформаційно-аналітичний центр" | 3 300 000,00 | 3 189 689,00 | З метою розширення пропускної здатності телекомунікаційного вузла органів виконавчої влади Одеської області придбано комутаційне обладнання, систему зберігання даних та акумуляторну батарею для джерела безперебійного живлення для забезпечення відмовостійкості вузла. **Виконання 97%.** |
| 2.4. Оприлюднення наявної публічної інформації ОДА, РДА, ОТГ (розпорядження, регуляторні акти, затверджені реєстри та ін.) у форматі відкритих даних відповідно до постанови КМУ від 21.10.2015 № 835 | КП "Обласний інформаційно-аналітичний центр" Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування | - | - | Структурними підрозділами ОДА, РДА та територіальними громадами розроблено та затверджено перелік та періодичність оновлення наборів даних, що підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних. |
| [2.5. Інтеграція системи публікації відкритих даних ОДА з Єдиним державним веб-порталом відкритих даних data.gov.ua](http://data.gov.ua/) | КП "Обласний інформаційно-аналітичний центр" Структурні підрозділи облдержадміністрації | - | - | З метою забезпечення прозорості влади та безперебійного доступу до інформації триває розробка регіональної платформи відкритих даних, яка в подальшому буде інтегруватися з Єдиним державним порталом веб-порталом відкритих даних. |
| 2.6. Впровадження хмарних технологій у роботу органів публічної влади області | Управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації облдержадміністрації КП "Обласний інформаційно-аналітичний центр" | - | - | Відповідно до розпорядження Голови Одеської облдержадміністрації від 29.09.2021 р. №977/од-2021 в облдержадміністрації, її структурних підрозділах та РДА впроваджено систему електронного документообігу з веб-доступом. Також цим розпорядженням з рекомендаціями ОМС долучитися до впровадження єдиної системи електронного документообігу |
| 2.7. Запровадження е-взаємодії між системами автоматизації ЦНАП ОМС та програмним забезпеченням «Соціальна громада» | Управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації облдержадміністрації КП "Обласний інформаційно-аналітичний центр" Департамент соціальної та сімейної політики | - | - | 85 територіальних громад підключено до програмного комплексу «Інтегрована інформаційна система «Соціальна громада». **Виконання 94%.** |
| 2.8. Сприяння підключенню до єдиних державних реєстрів при наявності відповідних державних рішень | КП "Обласний інформаційно-аналітичний центр" | - | - | Управлінням спільно зі структурними підрозділами Одеської обласної державної адміністрації, ОМС на постійній основі проводиться робота щодо підключення до загальнодержавних баз даних, реєстрів тощо. |
| 2.9. Запровадження е-послуг в рамках власних повноважень органів місцевого самоврядування | Управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації облдержадміністрації КП "Обласний інформаційно-аналітичний центр" | - | - | Надання послуг проводиться у відповідності до вимог чинного законодавства. |
| 2.10. Сприяння підвищенню функціональності веб-сайтів райдержадміністрацій | КП "Обласний інформаційно-аналітичний центр" | - | - | На вебсайтах райдержадміністрацій створено анкети для звернень громадян. Сайти відповідають вимогам чинного законодавства. Триває систематична робота з наповнення вебсайтів контентом. |
| 2.11. Функціональна модернізація сайтів органів місцевого самоврядування | КП "Обласний інформаційно-аналітичний центр" | - | - | 8 вебсайтів територіальних громад знаходяться на обслуговуванні у КП "Обласний інформаційно-аналітичний центр". і сайти розташовані у домені @gov.ua. Сайти розроблені на безкоштовній платформі WordPress. Вони уніфіковані, що є дуже зручним для користувача. |
| 2.12. Сприяння створенню та підтримка офіційних Facebook-сторінок суб’єктів владних повноважень | КП "Обласний інформаційно-аналітичний центр" | - | - | У більшості суб’єктів владних повноважень на офіційних Facebook-сторінках проводиться регулярне висвітлення їх професійної діяльності. На Facebook-сторінках розміщуються посилання на записи та трансляції нарад, засідань тощо. |
| **3. Інформатизація стратегічних напрямків розвитку державності, безпеки та оборони** | | | | |
| 3.1. Впровадження системи електронного документообігу з використанням електронного підпису в структурних підрозділах облдержадміністрації, облраді, райдержадміністраціях, об’єднаних територіальних громадах, райрадах, сільських і селищних  радах області | Управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації облдержадміністрації КП "Обласний інформаційно-аналітичний центр" | 2 000 000,00 | 1 989 996,80 | З метою підвищення ефективності процесу документообігу відповідно до розпорядження голови від 29.09.2021 р. № 977/од-2021 впроваджено систему електронного документообігу «АСКОД» в структурних підрозділах облдержадміністрації, облраді, райдержадміністраціях. **Виконання 100%.** |
| 3.2. Впровадження використання електронного підпису в структурних підрозділах обласної державної адміністрації, обласної раді, районних державних адміністраціях, об’єднаних територіальних громадах, районних радах, сільських та селищних радах області | Управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації облдержадміністрації КП "Обласний інформаційно-аналітичний центр"  Структурні підрозділи облдержадміністрації | - | - | Впроваджена система електронного документообігу передбачає використання електронного цифрового підпису в усіх підрозділах. |
| 3.3. Забезпечення технічного та криптографічного захисту інформації на об’єктах інформаційної діяльності | Управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації облдержадміністрації Департамент економічної політики та стратегічного планування облдержадміністрації КП "Обласний інформаційно-аналітичний центр" | 1 040 000,00 | 970 450,00 | Відповідно до розпорядження голови від 26.10.2021 № 1071/од-2021 створено робочу групу з питань захисту інформації. Проведено узагальнення інформації щодо організації захисту інформації у структурних підрозділах облдержадміністрації та РДА. Придбано антивірусне програмне забезпечення та обладнання для забезпечення технічного захисту інформації. **Виконання 94%.** |
| 3.4. Переоснащення залів засідань в будівлі №1 обласної ради (каб.509, 531, 632, зала засідань облради) | Управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації облдержадміністрації Департамент економічної політики та стратегічного планування облдержадміністрації КП "Обласний інформаційно-аналітичний центр" | 2 000 000,00 | 1 959 707,00 | Шляхом створення сучасної мультимедійної студії для проведення широкого спектру нарад, у тому числі з відеозв’язком та on-line сервісами Інтернет, забезпечено високий рівень прозорості діяльності органів публічної влади області та участі громадян у прийнятті управлінських рішень.Придбано візуалізаційне обладнання.  **Виконання 98%.** |
| 3.5. Створення та супроводження програмного комплексу для подання документів он-лайн на отримання регіональних соціальних виплат | Департамент соціальної та сімейної політики облдержадміністрації КП "Обласний інформаційно-аналітичний центр" | - | - | В рамках реалізації Програми у 2021 році було придбано програмне забезпечення для створення документів (програмний комплекс для подання документів он-лайн на отримання регіональних соціальних виплат).  Даний програмний комплекс розроблено згідно з визначеним технічним завданням для організації електронного подання, реєстрації і обробки звернень громадян. **Виконано 100%** |
| 3.6. Створення електронного архіву документів (оцифровка) | Департамент соціальної та сімейної політики облдержадміністрації КП "Обласний інформаційно-аналітичний центр" |  |  | У Департаменті соціальної та сімейної політики з 2021 року ведеться постійна робота по оцифруванню транспортних та особових справ осіб з інвалідністю. На балансі Департаменту в наявності сканер, завдяки якому було відскановано дані зазначених справ. |
| **4. Інформатизація пріоритетних напрямків соціально – економічного розвитку області** | | | | |
| 4.1. Розвиток системи інформаційно- аналітичного забезпечення органів публічної влади області | Департамент фінансів,  Головне управління державної казначейської служби України в Одеській області | 1 350 000,00 | 1 139 800,00 | Придбано обладнання та програмне забезпечення для забезпечення керівництву технічної можливості отримання інформації.  **Виконання 85%.** |
| 4.2. Запровадження GPS системи моніторингу транспорту | Управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації облдержадміністрації Департамент морегосподарського комплексу, транспортної інфраструктури та зв'язку облдержадміністрації КП "Обласний інформаційно-аналітичний центр" | 150 000,00 | 149 640,00 | З метою здійснення належного контролю за дотриманням автомобільними перевізниками умов договорів та безпечних умов перевезення пасажирів було впроваджено графічне відображення аналізу даних пасажиропотоку та візуалізацію пасажиропотоку. **Виконання 100%.** |
| 4.3. Модернізація матеріально-технічної бази музеїв та діджиталізація (встановлення охоронної сигналізації, системи відеонагляду, протипожежні заходи, встановлення систем клімат-контролю, комп’ютеризація тощо). | Департамент культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини | 1 000 000,00 |  | Оновлено морально та фізично застаріле обладнання. Розпочато комп’ютеризацію, а саме: придбано комп’ютерне обладнання та багатофункціональний пристрій. **Виконання 100%** |
| 4.4. Створення електронної бази про об’єкти культурної спадщини | Департамент культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини | 200 000,00 |  | Проведено процедуру публічної закупівлі, за результатом якої переможець створив електронну базу про об’єкти культурної спадщини. Наразі триває її наповнення. **Виконання 100%** |
| 4.5. Функціонування геоінформаційної системи містобудівного кадастру і геопорталу містобудівного кадастру | Управління з питань містобудування та архітектури | 3 350 000,00 |  | Розроблено технічну документацію на проведення публічної закупівлі. Станом на 31.12.2021 договори щодо реалізації регіональної комплексної програми з утворення містобудівної документації територій та містобудівного кадастру Одеської області на 2019-2021 роки Управлінням не укладені. |
| 4.6. Запровадження та обслуговування функціонування регіональної системи моніторингу атмосферного повітря (у тому числі придбання обладнання стаціонарних постів спостереження тощо). | Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації | - | - | Кошти з інших джерел, передбачених Програмою, не надійшли. |
| 4.7. Утримання пересувної мобільної лабораторії (оцінка відповідності, повірка і калібрування засобів вимірювальної техніки, метрологічне забезпечення і технічне навчання персоналу). | Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації | - | - | Фінансування не передбачено. |
| 4.8. Стимулювати відкриття центрів підтримки підприємництва разом з консалтинговими зонами «Дія. Бізнес» в територіальних громадах з метою розвитку бізнесу, збільшення надходження інвестицій | Управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації облдержадміністрації КП "Обласний інформаційно-аналітичний центр" | - | - | В м. Одеса відкрито «Дія.Бізнес». На 2021 р. фінансування не передбачено. |
| 4.9. Стимулювання обласного бюджету участі | Управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації облдержадміністрації КП "Обласний інформаційно-аналітичний центр" | - | - | Спільно з Програмою EGAP проводиться робота з організації майданчику для проведення громадських обговорень, петицій тощо. |
| 4.10. Сприяння розробці та реалізації інформаційної кампанії щодо переваг використання інструментів електронної демократії та поширення добрих практик | Управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації облдержадміністрації | - | - | На сайті управління розміщено інформацію щодо переваг використання інструментів електронної демократії. Спільно з програмою EGAP проводиться робота з визначення пріоритетних напрямів впровадження інструментів електронної демократії. |
| 4.11. Започаткування щорічного регіонального форуму «Smart Одещина», присвяченого питанням електронного врядування, електронної демократії та впровадження новітніх ІКТ | Управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації облдержадміністрації | - | - | Проведено перемовини з потенційними партнерами, учасниками форуму та потенційними спікерами. Основні роботі заплановано на 2022-2023 рр. |
| 4.12. Сприяння доступності цифрових можливостей для осіб з порушенням зору, слуху та мовлення (інклюзія) | Управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації облдержадміністрації | - | - | З метою забезпечення доступності на сайтах органів влади впроваджено спеціальний режим відображення сторінки «Для людей з вадами зору». |
| **5. Інформатизація медичної галузі області** | | | | |
| 5.1. Підвищення стандартів надання медичних послуг через галузеву цифровізацію | Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації | 11 228 000,00 | - | Проведено розширення телемедичної мережі Одеської області, підвищена стабільність каналів передачі даних. Фінансування передбачено виключно з державного бюджету. |
| 5.2. Сприяння запровадженню комплексної послуги “єМалятко” в Одеській області | Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації | - | - | Забезпечено умови для користування комплексною системою послуг «Є-малятко» насамперед у пологових будинках. Триває впровадження послуги у ДРАЦС та ЦНАП. |
| **6. Інформатизація освітньої галузі області** | | | | |
| 6.1. Запровадження систем електронної освіти у закладах загальної середньої освіти: ведення шкільних електронних журналів та щоденників. | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, територіальні органи управління освітою |  |  | На 1.01.2022 р. в системі АІСРД зареєстровано та представлено 629 дитячих навчальних закладів Одеської області (90 громад). Система на даний час потребує удосконалення та змін у зв’язку з новим адміністративно-територіальним устроєм та зміною назв міст, селищ та районів. Ці зміни торкнуться й назв та підпорядкування ДНЗ. Система надає батькам можливість провести автоматизовану реєстрацію своїх дітей у дошкільному закладі без втручання посадових осіб. |
| 6.2. Використання сучасної комп’ютерної техніки, наявних електронних ресурсів (їх оновлення) в організації системи змішаного навчання у закладах освіти області | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, територіальні органи управління освітою | 77 459 970 | 74 772 370 | Придбано 4348 ноутбуків для вчителів закладів загальної середньої освіти Одеської області. **Виконання 97%.** |
| 6.3. Впровадження у роботу закладів загальної середньої освіти області електронних підручників. | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, територіальні органи управління освітою | - | - | Відділи освіти, навчальні заклади, шкільні бібліотеки Одеської області забезпечили створення та функціонування спеціального інформаційного ресурсу в мережі Інтернет (офіційні сайти), на яких у вільному доступі в повному обсязі розміщено безкоштовні електронні версії підручників для учнів 1-11 класів. |
| 6.4. Забезпечення роботи автоматизованої інформаційно-аналітичної системи реєстрації дітей дошкільного віку | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райадміністрації, органи місцевого самоврядування, КЗВО "Обласна Академія неперервної освіти Одеської обласної ради" | - | - |  |
| 6.5. Забезпечення функціонування, матеріально-технічне забезпечення центрів дистанційної освіти, СТЕМ-освіти. | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, Комунальний заклад «Рішельєвський ліцей» | - | - | На базі ДНЗ "Одеський центр професійно-технічної освіти", ДНЗ " Ананьївський професійний аграрний ліцей", ВСП "Березівське вище професійне училище ДУ "Одеська політехніка"; ДПТНЗ "Ізмаїльське професійне училище" за кошти обласного бюджету облаштовано SMART-аудиторії. В ДНЗ "Одеський професійний ліцей будівництва та архітектури" створено Stem-лабораторію. за своїм дизайном та змістовим наовненням дані лабораторії надають змогу учасникам освітнього процесу швидше усвідомлювати значимість дотримання технологічного процесу в умовах виробництва. |
| 6.6. Впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в систему управління освітою. | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райадміністрації, виконавчі комітети міських рад, ради територіальних громад, КЗВО "Обласна Академія неперервної освіти Одеської обласної ради" | - | - |  |
|  | | | | |
|  | **ЗАГАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ** | **10 690 000,00** | **10 399 282,80** | **Виконання 98%** |